Согласовано Утверждено
 ______________ Приказом №____от_______
        Директор школы
        _________________________

ПЛАН РАБОТЫ
МОУ Маливской сош по организации доступной среды

№	Мероприятия	Дата	Отв-й
1	Ремонт санузла	01.11.15	Завхоз
2	Установка сантехники	01.03.16	Завхоз
3	Оборудование санитарно-гигиенической комнаты	01.03.16	Завхоз
4	Приобретение необходимого для оборудования доступнойсреды	01.08.15	Директор
5	Монтаж табличек с надписями (кабинет___)	01.01.16	Завхоз
6	Наклеивание световых знаков	01.01.16	Завхоз
7	Монтаж светового табло (бегущая строка)	01.04.16	Завхоз
8	Монтаж сенсорной комнаты	01.04.16	Психолог
9	Оборудование световыми знаками путей следования к зданию	01.06.16	Завхоз
10	Оборудование световыми знаками путей следования внутри здания	01.06.16	Завхоз
11	Оборудование места стоянки автотранспорта	01.10.16	Зам. по организации безопасности
12	Обучение сотрудников по работе с инвалидами	По мере необходимости	Директор
13	Паспортизация учреждения	21.05.16	Директор
14	Размещение информациии на сайте	01.06.16	Ответственный за сайт